**白城市南部城区九年制学校建设项目**

**使用债券情况报告**

**一、项目基本情况**

1．建设单位：吉林白城工业园区管理委员会（原白城市生态新区建设领导小组办公室）

2．建设地点：白城市南部城区阳山街以西，横九路以北，纵十街以东、临溪路以南。

3．建设规模及内容：本项目总占地面积58000平方米，建设小学部教学楼13049.14平方米；初中部教学楼12769.95平方米（含地下1177.96平方米）；食堂、体育馆和报告厅6036.32平方米；门卫39.6平方米；变电所364.57平方米；运动场（含主席台185.05平方米、人工草皮足球场、跑道、篮球场、排球场及辅助场地）19833平方米；停车位666平方米；购置相关设备43台（套）等，同时建设项目所需给排水、供电、供暖、消防、道路、绿化、大门、围墙等配套工程。项目建成后可为2100名学生提供教育学习场所。

**二、债券资金余额、利率、期限**

截止2024年末，已申请的债券为：2024年吉林省地方政府一般债券（六期）0.41亿元，利率：2.06％，期限：7年。

**三、债券资金使用情况**

2024发行了0.41亿元，已拨付3800万元。

**四、项目建设情况**

截止2024年底，项目整体未完工，目前暂未交付使用。

吉林白城工业园区财政审计局

2025年6月23日